《安庆先锋网数据迁移项目》采购需求

1、项目背景

安庆先锋网（www.aqxf.gov.cn）是中共安庆市委组织部主办的官方门户网站，作为全国党建网站联盟成员，立足 “权威信息发布、海量党建资讯、党员教育平台”定位，是安庆市党建宣传、党员教育和组织工作交流的重要网络平台。

安庆先锋网现有系统采用ASP.NET+SQL Server技术架构，已完成网络安全等级保护二级测评并落实全部整改实施工作。网站服务器部署于安庆电大校园机房，现有服务器硬件设备老化，目前安庆电大已完成全新服务器采购用于设备替换，现需实施数据迁移工作：将原有SQL Server数据库、网站全部图片、视频、文档、压缩包等附件资源整体迁移至新服务器，新服务器搭载MySQL数据库环境。

- 采购需求

| 序号 | 服务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场实施服务 | - 供应商中标后、项目实施前，须安排专业技术团队赴采购人本地机房开展现场实地踏勘，熟悉了解现有SQL Server数据库架构、数据量、表结构、存储过程、业务关联关系、机房网络及硬件环境，经采购人确认后方可进场实施。未完成现场踏勘的，不得开展迁移工作。 - 数据梳理、结构适配、迁移测试、正式割接、数据校验等过程，供应商技术人员必须在采购人本地机房驻场完成，全程现场操作、全程可控可监管。 - 为杜绝网络传输数据外泄风险，本项目所有业务数据及网站附件资源迁移严禁通过互联网、云端传输。除数据库结构化数据外，网站全部附件资源（含图片、视频、Word、PDF、各类格式压缩包及所有业务关联附属文件，含大容量附件数据包）均须严格采用本地机房物理存储介质拷贝方式，完成全量附件导出、迁移、导入全流程作业。所有数据、附件存储介质全程由双方人员现场监管，针对大体积附件数据做好校验归档，保障先锋网政务数据及配套资源绝对安全、完整无缺失。 |
| 2 | 数据库迁移适配 | - 实现原有SQL Server数据库全量数据迁移，包含不限于全量业务数据表、字段数据、文本内容、附件关联数据、索引、主键、关联关系、历史归档数据、增量数据等，完成不低于99%完整度数据迁移至MySQL。针对两类数据库语法差异、字段类型差异、编码格式差异进行专业适配改造，确保数据结构兼容、业务逻辑一致。 - 迁移过程中需对原有冗余数据、乱码数据、格式异常数据进行修正、标准化处理，统一数据库编码、字段规范、索引规范，优化MySQL数据库运行性能，保障迁移后平台运行高效稳定。 - 须开展数据比对校验、兼容性测试，确保迁移前后数据条数一致、内容一致、业务访问一致，无丢失、无错漏、无乱码、无重复。 - 选择低峰期开展正式数据割接，制定完善的割接方案、回滚方案、保障先锋网网站业务最小中断、无感切换，割接后全量业务正常访问、栏目正常展示、后台正常运维发布，整个迁移过程需在供应商中标后10个工作日内完成。 |
| 3 | 售后服务保障服务 | - 项目完成后提供不少于1年免费质保服务（仅数据库维护，不含网站程序等其它维护），质保期内提供全程本地化技术运维、数据巡检、故障排查、性能优化服务。 - 项目实施期、试运行期、质保期内，供应商须提供7×12小时本地应急响应服务，出现数据异常、业务故障、兼容问题，须技术人员1小时内到场处置，杜绝异地响应、远程滞后处置风险。 - 售后服务期内出现数据异常、数据丢失、业务兼容问题，供应商须无条件免费修复、优化、整改，保障平台长期稳定运行。 |